2024年OTT应用商店软件系统维保续期二期项目需求

一、项目背景

因维保服务到期，需要对OTT应用商店软件系统采购维保服务。

二、项目需求

2.1 项目需求

    - 2.1.1 服务对象和目标

OTT应用商店软件系统是本次技术服务的对象。投标人须结合OTT应用商店软件系统及对接其他系统接口运行的实际情况，完善技术支持管理体系的建设，加强系统正常运行保障，确保业务系统安全稳定可靠运行。

    - 2.1.2 服务要点

在服务期内，提供全面和及时的技术支持与服务，主要的内容如下：

| 服务覆盖范围 |  |
| --- | --- |
| 系统可用性 | 保证稳定运行 |
| 系统管理平台 | 保证稳定运行 |
| 系统客户端App | 保证稳定运行 |
| 服务响应 |  |
| 电话覆盖时间 | 7*24小时 |
| 电话响应时间 | 立即响应 |
| 能够到达现场的时间 | 7*24小时 |
| 服务报告提交 | 提供每月技术支持保障记录纸质文件给招标方。技术支持负责人须签字。 |
| 定期巡检与预防性维护 |  |
| 系统定期巡检维护 | 每月一次 |
| 系统及应用备份 | 提供维护服务 |
| 系统软件恢复 | 提供维护服务 |
| 系统检查及服务报告 | 提供维护服务 |
| 项目管理 |  |
| 项目支持 | 项目支持1人 |
| 技术服务 |  |
| 技术支持 | 远程技术支持2人 临时现场技术服务1人 |
| 系统应用的配置优化 | 提供支持服务 |
| 服务期限 | 从签订合同日期起续保三年 |

2.2 服务要点说明

    - 2.2.1 服务覆盖范围

（1）确保业务系统平台的正常运行。

（2）配合采购人建立系统各种故障的解决流程、应急措施、执行方案和实施计划。

（3）按流程、方案、计划实施维保服务工作。

（4）系统运行期间有故障发生，能及时处理，并梳理整合出相应的故障报告。

（5）提供特殊时段（如：全国两会期间、春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护及招标方认为必须的重要时段）的现场技术保障，每年不低于20人/天。

    - 2.2.2 服务响应

1、故障级别定义

故障级别由出现问题对采购人最终用户的影响的大小来决定。所有申请的级别都将由采购人和投标人支持机构共同决定，并以最终用户业务为重。

（1）一级故障

-在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成重大损失的故障。

-严重影响整个或局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。

-严重影响最终用户服务质量的故障。

例如

－系统整体故障，致使无法向全部用户提供业务服务。

－分节点故障，致使部分用户无法使用业务服务或全部用户不能使用部分在线业务服务。

－受到大面积安全攻击，致使重要业务无法使用。

（2）二级故障

－在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。

－影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。

－影响最终用户服务质量的非一级故障。

－影响业务运营的故障。

例如：

－备节点故障，致使失去冗余备份，系统整体的的可靠性降低。

－设备性能超负荷，致使最终用户感受到业务性能下降。

－系统管理后台整体故障，致使运营人员无法开展业务运营工作。

（3）三级故障

－在商业、经济方面给最终用户造成轻微损失的故障。

－对最终用户造成轻微影响的故障。

－对产品功能造成轻微影响的故障。

－除一、二级故障外的其他问题。

例如：

－不影响运营人员开展业务运营工作的系统管理后台部分故障。

－不影响用户在线业务的系统错误。

－不影响用户在线业务的系统告警。

2、故障处理服务规范

维保服务提供方发现故障后，向采购人申告故障，经批准后根据故障级别提供相应的服务。

（1）一级故障

采购人在收到维保服务提供方故障申告后，应立即联系相关工程师，维保服务提供方工程师在5分钟内给予采购人电话响应，10分钟内远程登陆系统。

如果需要到现场，维保服务提供方需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州市120分钟内到达现场。

维保服务提供方工程师需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使系统恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

投标人工程师在24小时内解决全部故障。

投标人工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。

（2）二级故障

采购人在收到维保服务提供方故障申告后，应立即联系相关工程师，维保服务提供方工程师在5分钟内给予采购人电话响应，10分钟内远程登陆系统。

如果需要到现场，维保服务提供方需在保证远程处理的同时增派驻点工程师在2个工作日内到达现场。

维保服务提供方需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在120分钟内恢复业务基本运行，使设备或系统恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

维保服务提供方工程师在48小时内解决全部故障。

维保服务提供方工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。

（3）三级故障

维保服务提供方在收到采购人故障申告后，应立即联系相关工程师，投标人工程师在15分钟内给予采购人电话响应，2小时内远程登陆系统。

如果需要到现场，维保服务提供方需在保证远程处理的同时增派驻点工程师在5个工作日内到达现场。

投标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在1个工作日内恢复业务基本运行，使系统恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

投标人工程师在5个工作日内解决全部故障。

投标人工程师在故障最终解决后2个工作日内提供故障报告。

3、漏洞修复

采购人会不定期对OTT应用商店软件系统进行网络安全扫描。维保服务提供方接到系统漏洞修复通知后，要第一时间响应并制定可行的漏洞修复方案。经采购人批准后，维保服务提供方实施修复方案。

4、应急演练

采购人每月会对OTT应用商店软件系统开展应急演练，维保服务提供方根据采购人提供的应急演练方案开展集群容灾和节点切换等工作。

5、技术协作

采购人每月会对基础网络进行巡检和应急演练，为确保OTT应用商店软件系统，维保服务提供方协助开展业务迁移、业务验证等工作。

6、项目例会

根据广东南方新媒体股份有限公司的具体业务需求，采购人与维保服务提供方定期召开例会。例会将包括但不限于采用现场、电话、微信、邮件、远程会议五种形式，以双方认为最有效或最快速解决问题的形式进行。

7、技术交流

维保服务提供方通过规范化的技术文档，与广东南方新媒体股份有限公司之间组织定期的技术交流活动。如果OTT应用商店软件及硬件系统需要改造、升级，维保服务提供方提供免费的咨询服务。

    - 2.2.3 维护期间与维护情况汇报

（1）每月一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告；

（2）按采购人实际需求的不定期巡检并提供巡检报告；

（3）每月一次的系统运行性能诊断并提供性能分析报告；

（4）每次系统故障处理后提供系统故障处理报告；

（5）服务年度期满前二十天通知招标方并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告。

    - 2.2.4 技术支持服务

（1）技术支持

提供系统技术支持、日常运行检修和故障排查和处理服务。

2.3 人员要求

提供1名项目负责人员、1名后台技术工程师、1名安卓应用技术工程师和1名临时现场技术工程师，期限3年；

    - 2.3.1 项目负责人

（1）项目管理部分

- 按照招标方需求，制订项目管理计划并经过招标方评审同意后实施；如果需要调整或变更项目管理计划，需要经双方项目负责人一致评审同意后实施调整或变更；

- 按照项目管理计划实施系统维保工作，协调各方面的关系和资源，包括南方新媒体项目人员、运行维护人员、业务运营人员、相关领导和系统原厂公司；

- 按照项目管理计划监督和控制系统维保工作的实施；通过例会、邮件、报告等形式对系统维保工作的实施情况进行定期评审和考核。

（2）文档管理部分

- 按照项目管理计划和招标方要求，以邮件方式输出例会会议纪要、故障报告、巡检报告、日志告警分析报告、服务总结报告等文档记录。

- 按照项目管理计划和招标方要求，以邮件方式输出系统变更信息、系统变更配置、更新的运维手册等。

（3）人员素质要求

- 对系统维保项目非常熟悉和清晰；

- 有丰富的项目管理经验；

- 熟悉应用商店系统各功能和流程；

- 熟悉应用商店业务开展运行；

- 具有负责任的态度和良好的沟通能力。

    - 2.3.2 后台技术支持工程师

（1）技术管理部分

- 保证运行维护的质量，开展日常工作；

- 处理重大事件，保证第一时间处理解决问题，防止发生重大播出事故发生；

- 按照项目管理计划，检查网络业务相关手续，确保网络安全；

- 制定运行维护策略，制定完备的应急预案；

- 及时修改运行方案和模式；

- 保障全网系统7*24小时正常运转；

- 解决系统出现的各类故障；

- 系统流程配置；

- 定期对系统进行维护，清理垃圾文件，检查分析系统和应用软件日志；

- 定期完成对全网系统热重启和冷重启工作；

- 对系统页面、内容、用户、栏目、空间管理、节目进行管理，根据审批手续及时做出调整；

- 用户操作手册维护管理；

- 填写系统信息变更文档，并且做好保管工作；

- 全网病毒防治管理；

- 负责数据库相关软件的维护管理；

- 对日志、数据、资料和版本进行备份、清理和管理。

（2）系统监控部分

- 负责在线业务监控；

- 负责在线业务巡查；

- 负责系统告警报障的响应和处理；

- 负责系统日志、告警的定期分析、处理和报告。

（3）系统维护部分

- 负责系统服务监控、测试、调试、配置等工作；

- 定期重新启动各子服务系统；

- 定期定时记录系统各种参数；

- 配合进行设备维修检查，保证任务不会出异常；

- 搜集系统日志，整理，分析，判断；

- 清除系统过期无用信息及日志信息；

- 解决系统中出现的故障，保障系统能够正常运行；

- 汇总并整理故障，确认故障性质跟研发汇报交流；

- 负责对数据库和重要数据进行定期定时备份；

（4）软件维护部分

- 负责软件版本整理，软件注意事项，软件操作说明，及其安装指导；

- 提供专业操作培训；

- 提供系统各种数据报表，提醒用户注意事项；

（5）人员的素质要求

- 对应用商店系统客户端、管理平台及在线服务的技术架构、功能模块及技术原理非常清晰；

- 对Tomcat、Nginx、Mysql、Lvs等中间件的认识清晰，使用熟练；

- 了解掌握Linux系统的特点属性；

- 熟悉应用商店系统业务各功能和业务流程；

- 具有很强执行能力和行动力；

- 具有不论时间地点对业务第一现场做出反应的能力。

    - 2.3.3 安卓应用技术支持工程师

（1）技术管理部分

- 保证运行维护的质量，开展日常工作；

- 处理重大事件，保证第一时间处理解决问题，防止发生重大播出事故发生；

- 制定运行维护策略，制定完备的应急预案；

- 及时修改运行方案和模式；

- 保障全网系统7*24小时正常运转；

- 解决系统出现的各类故障；

- 用户操作手册维护管理；

- 填写系统信息变更文档，并且做好保管工作。

（2）客户端监控部分

- 负责客户端告警报障的响应和处理；

- 负责客户端日志、告警的定期分析、处理和报告。

（3）客户端维护部分

- 负责客户端服务监控、测试、调试、配置等工作；

- 定期定时记录客户端上报各种参数；

- 配合解决系统中出现的故障，保障系统能够正常运行；

- 配合汇总并整理故障，确认故障性质跟研发汇报交流。

（4）软件维护部分

- 负责软件版本整理，软件注意事项，软件操作说明，及其安装指导；

- 提供专业操作培训；

- 提供系统各种数据报表，提醒用户注意事项。

（5）人员的素质要求

- 对应用商店系统客户端、管理平台及在线服务的技术架构、功能模块及技术原理非常清晰；

- 对Java语言、安卓系统、安卓应用开发非常清晰，有丰富的开发经验；

- 了解掌握主流的安卓应用框架；

- 熟悉应用商店系统业务各功能和业务流程；

- 具有很强执行能力和行动力；

- 具有不论时间地点对业务第一现场做出反应的能力。

    - 2.3.4 临时现场技术工程师

如果出现需要现场处理的技术问题或故障，维保服务提供方需增派临时现场技术工程师到达广州市内采购人指定地点。

2.4 维护系统功能需求

日常维护内容包括OTT应用商店软件系统各功能模块，具体如下。

    - 2.4.1 整体系统架构

OTT应用商店软件系统建设架构示意图

OTT应用商店软件系统由OTT应用商店客户端、OTT应用商店运营管理平台两部分组成：

（1）OTT应用商店客户端app被预装或下载安装到智能电视终端上，为智能电视用户提供应用浏览、搜索、下载及安装等服务；

（2）OTT应用商店运营管理平台包含运营服务Portal和运营管理后台两个子系统，运营管理人员通过PC浏览器、授权访问运营管理后台，实施对应用的审核及上下架等操作，同时运营服务Portal通过http协议对应用商店客户端提供应用数据查询等在线接口服务；

（3）开发者管理平台包含开发者管理系统和开发者自服务系统两部分子系统，开发者和运营管理人员通过web浏览器访问开发者管理平台；

（4）应用商店系统通过IF1、IF2等接口与南方新媒体公司OTT播控平台的相关子系统对接。应用商店客户端通过IF3等接口接受南方新媒体公司Launcher系统的入口管理等功能。

    - 2.4.2 应用商店客户端

应用商店客户端主要承载应用推荐和提供应用下载、安装、管理能力的功能。

（1）启动推荐

在应用商店启动后，支持主动弹出窗口，向用户推荐应用。运营人员可以根据运营的需要，在后台进行配置是否使用启动推荐。

推荐应用：

应用推荐逻辑采用排重机制，检测本机已安装的应用，做去重推荐。

（2）一级推荐位

客户端的一级推荐位支持设定不同类别的分类导航，每个分类导航下根据运营人员的编排规则向用户呈现推荐的应用：

- 推荐位的布局支持运营后台灵活配置；

- 推荐位形式支持图文方式展现，可跳转至应用详情、专题页等页面；

- 支持布局与内容分离配置的方式，可以将内容（应用、专题等）配置在任何一个推荐位置上进行展示。

- 界面布局美观，交互流畅。

（3）二级分类列表

客户端支持二级分类列表展示能力，集中展示各分类下的应用：

- 支持按分类以列表的形式呈现应用；

- 界面布局美观，交互流畅。

（4）应用详情

应用详情页是详细展示应用信息的界面，支持用户查看应用的所有信息，并提供下载、升级等操作：

- 展示应用文字介绍信息，按应用管理后台配置的应用信息进行前端呈现，含简介、开发者、版本信息、应用安装包信息、评分等；

- 展示应用介绍图片，按应用管理后台配置的图片和视频进行前端呈现，图片需支持点击放大预览；

- 提供应用下载、升级等操作入口，用户可按需要自行选择下载或升级应用；

- 界面布局美观，交互流畅。

（5）搜索

客户端支持应用搜索能力，提供搜索界面，用户输入搜索关键字后执行搜索操作，前端向用户呈现对应的搜索结果：

- 支持全键盘输入法；

- 支持通过首字母以及模糊查询的方式进行应用搜索。

（6）专题模板

客户端支持专题模板配置，前端按设定的样式效果呈现：

- 专题模板支持随时更换背景海报；

- 专题模板中的关联的应用支持后台配置。

（7）应用管理页面

客户端提供应用管理页面模块，支持用户对应用进行管理。包含已安装应用列表、可更新应用列表、下载列表、帮助中心、消息等功能模块入口及相应的二级页面呈现。并提供卸载、升级、系统优化等操作入口，让用户能灵活便捷管理应用：

- 已安装应用列表：按键位显示已安装应用个数，点击进入已安装应用列表；

- 可更新应用：按键位显示可更新应用个数，点击进入可更新应用列表；

- 一键优化：点击一键优化功能支持进行缓存清理，并支持显示优化进度；

- 下载管理：点击进入下载管理列表，可呈现下载中或安装异常的应用，点击该应用可重新下载安装；

- 网络测速：点击开启测速功能，测速完毕之后按键位显示测速信息；

- 帮助中心：点击进入帮助中心详情，后台可配置帮助中心文字内容；

- 关于我们：点击进入“关于我们”详情页，后台可配置所需要呈现的文字内容；

- 消息通知：点击进入消息列表，可查看消息通知内容。

（8）应用下载安装

应用下载安装支持常规的推荐位下载安装和静默下载安装能力。

（9）应用升级

客户端对已下载安装的应用有升级能力，包括可选升级和强制升级：

- 客户端可检测终端安装的应用版本，当发现用户安装的应用存在更新版本时，按照管理后台配置的升级方式（可选升级和强制升级）和升级策略（限定机型、应用升级版本等）进行升级。

- 管理后台若配置某款应用可选升级，则客户端支持在已安装列表页面，对于有新版本的应用显示升级标识，并提供升级操作入口，用户可以主动触发升级操作。

- 管理后台若配置某款应用强制升级，客户端能实现主动下发该应用升级安装包给到终端，将该应用直接进行升级。

（10）应用卸载

客户端对已下载安装的应用有卸载删除能力，包括普通卸载和强制卸载：

- 普通下载为在客户端在已安装应用列表页面提供卸载操作入口，用户可主动触发卸载某款应用。

- 管理后台若配置某款应用强制卸载，客户端能实现配合实现该应用的卸载。

（11）帮助中心

客户端支持帮助中心信息提示。

- 该页面的信息会提示客服服务热线；

- 支持运营人员在管理后台编辑修改帮助中心信息。

（12）关于我们

客户端具备关于我们信息呈现。

- 该页面呈现应用商店的介绍信息；

- 支持运营人员在管理后台编辑修改应用的介绍信息。

    - 2.4.3 应用商店管理平台

（1）开发者管理

开发者管理需包含对开发者的增加、编辑修改、开发者查询，满足：

- 支持开发者类别定义，含个人开发者和企业开发者，并根据开发者类别提供相应的开发者信息表单，由运营人员按表单录入信息；

- 新增：支持新增开发者，并支持录入开发者资料信息，包括但不限于名称、证件编号、联系方式等，并具备支持更多表单项目录入的拓展能力；

- 修改：支持修改开发者资料信息；

- 查询：支持根据开发者类别、名称、联系人、地址等维度进行查询，查询结果支持查看与该开发者关联的应用信息；

（2）渠道发布管理

支持对店铺的发布渠道进行管理，能满足灵活配置渠道，包括但不限于根据机型、地域来设定渠道条件，对应用分发进行渠道管理。需满足：

- 厂商管理：支持管理终端厂商信息，支持新增，修改，删除厂商等操作；

- 机型管理：支持管理终端机型，支持新增，修改，删除，组合管理机型等操作；

- 发布管理：支持渠道数据关联关系的创建、删除操作；支持按不同渠道多级别发布应用的能力。

（3）前端样式管理

支持前端样式的灵活管理，满足在不同渠道、不同机型上灵活进行应用运营推荐的需要。需满足：

- 具备模块化布局管理能力，生成多套前端样式模版，模版含推荐位布局、推荐位背景海报的配置管理。支持对模板进行管理，含新增、删除、修改等能力。

- 支持灵活按渠道、机型可配置前端样式模版。

- 运营人员可自主、灵活编排前端样式模版。

- 支持模版样式和应用数据分层管理，前端样式模版可被多个渠道或机型复用。

- 前端样式管理包含对专题页面的前端样式管理。

（4）应用仓库管理

应用仓库管理需包括应用的新增、删除、编辑、测试、审核、发布、版本管理、适配管理等功能。具体如下：

- 应用上传：支持运营人员可通过应用商店管理后台上传应用；

- 应用基础信息管理：对应用基本信息以及应用版本信息进行新增、修改、删除等操作。包含应用状态管理，包含但不限于已提交、审核中、审核未通过、未发布、已发布、已下架等；

- 应用删除：支持应用删除能力；

- 应用测试：通过应用商店管理后台对待测试应用可以进行提交测试操作，测试人员可针对应用提交测试报告上传至管理后台。通过应用商店管理后台可以查看应用测试结果及测试报告；

- 应用审核：支持审核功能，运营人员查看应用信息进行审核，应用信息包括但不限于应用测试结果、应用名称、简介、应用类型、应用logo等，并在审核通过将该应用设置为审核通过状态。审核通过后进行应用上线申请操作。审核人员可以方便对审核已通过、未通过、待通过的应用进行浏览、状态标注，对不能通过审核的应用填写原因，并反馈给相应的负责人；

- 应用发布：应用发布指运营人员对合格的应用进行上下线操作；

- 应用查询：可以对某开发者的所有应用列表进行查看，并可查看应用详情；

- 适配：可以查看已适配的应用所在的分类和机型。

（5）应用信息导出管理

具备应用信息导出功能，可根据厂商、机型、应用的类型进行导出表格，表格是呈现每个应用的详细信息。

（6）系统管理

通过系统配置和系统通知对应用商店系统进行管理。

- 系统配置：是对修改布局和里面的应用时提供清理缓存能力；

- 系统通知配置：运营人员可在后台配置是客户端需呈现的系统消息信息。

（7）权限管理

后台登录账号的管理，用于创建管理员账号，以及对管理员账号的权限分配，可根据后台功能模块进行权限分配：

- 用户管理：管理配置登录账号信息，含新增、删除、修改等功能。

- 权限分配：管理账户权限分配，为每个账号关联权限角色。

- 权限设置：支持灵活配置，可拆分运营权限，实现可分配指定角色管理指定渠道。

    - 2.4.4 提供各系统完整的操作手册

根据OTT应用商店软件系统使用情况，维保服务提供方协助采购人更新各系统页面操作指南、完整规范的操作手册，使用户更快的熟悉使用和适应系统，且在必要时提供系统操作培训服务。

    - 2.4.5 建立规范的知识库文档

系统日常使用过程中用户反馈的各种问题及时解决，并建立知识库系统，记录每次故障事件，原因，解决方式，形成规范的文档记录，提高技术支持服务的效率和服务的质量。